Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

Đọc User Story và Acceptance Criteria của LS01 và LS03 (LS02 là Reference Story, không cần đánh giá). Với mỗi Story, đánh dấu 'Đủ rõ' hoặc 'Cần làm rõ'. Nếu cần làm rõ, chỉ viết một câu hỏi ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi, độ phức tạp hoặc rủi ro; không viết lại toàn bộ Story.

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | x | ☐ | (Không cần hỏi thêm do yêu cầu đã xác định rõ phạm vi quản lý trạng thái 'Sắp diễn ra') |
| LS03 | x | ☐ | (Không cần hỏi thêm vì bối cảnh đã làm rõ cơ chế xử lý đồng thời khi đặt sản phẩm cuối cùng) |

Kết quả của Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

Điền Story Point cuối cùng và lý do ngắn (nguyên nhân chênh lệch, so với LS02) vào bảng; dòng LS02 đã điền sẵn làm mẫu.

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Có thêm logic xử lý thời gian bắt đầu và trạng thái so với chuẩn cơ bản, nhưng quy mô đơn giản tương đương Reference Story LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Độ phức tạp cao hơn hẳn LS02 do phải xử lý đồng thời, kiểm tra tồn kho chính xác và nghiệp vụ giảm/hoàn tồn khi xác nhận hoặc hủy đơn. |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point đo lường độ phức tạp, nỗ lực và rủi ro tương đối của công việc chứ không phải thời gian thực tế. Thay vào đó, nhóm sử dụng Velocity (tổng số Story Point hoàn thành trong các Sprint trước) để dự báo khối lượng công việc có thể cam kết cho Sprint tiếp theo một cách linh hoạt, phản ánh chính xác năng suất thực tế của đội ngũ mà không cần quy đổi cứng nhắc sang giờ.